ФОРМА

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

\_\_ Обустройство детской площадки по улице Пугачева в Орде \_\_

(название проекта)

\_Ординского муниципального округа\_\_

(муниципальное образование)

\_\_\_Ординского муниципального округа \_\_\_

(наименование муниципального района/городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб. | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 + 9 + 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 6 - 11 | 17 |
| 850,00000 | 765,00000 | 0,10000 | 70,50000 | 14,40000 | 850,00000 | 765,00000 | 0,10000 | 70,50000 | 14,40000 | 822,80000 | 737,80000 | 0,10000 | 70,50000 | 14,40000 | 27,20000 | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур  |

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации Проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость Проекта с учетом экономии, образовавшей в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | мес. | 8 | 7 |
| 2 | Реализация проекта в предусмотренные Порядком сроки с даты заключения Соглашения | мес. | 12 | 9 |

Представитель инициативной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Южакова

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава Ординского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Мелёхин

Начальник управления финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Буторина