| Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ |
| 16.02.2023 |  | № 31-р |

Об организации и проведении

противопаводковых

мероприятий весной 2023 года

В целях своевременной подготовки и планирования мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2023 года, предупреждения ЧС на водных объектах муниципального округа и ликвидации последствий вредного воздействия вод

1. Создать на период прохождения весеннего паводка 2023 года противопаводковую комиссию при администрации Ординского муниципального округа в составе:

Мелёхин А.С. – председатель комиссии, глава муниципального округа;

Коновалов В.К. –   секретарь комиссии, начальник отдела по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и   экологической безопасности администрации муниципального округа;

Булатов А.М. – начальник Ординского РЭС производственного      объединения КЭС филиала Пермэнерго ОАО «МРСК Урала» (по согласованию);

Гуляев М. А. – начальник 99-ПСЧ 13 ПСО (по согласованию);

Грязных А.В. – мастер ДЭУ ООО «Спец Тех Сервис» (по согласованию);

Киселёв В.П. – прораб Ашапского участка ЗАО «Кунгурская ПМК-2» (по согласованию);

Осетров Д.Ф. – генеральный директор ООО «Ордадоринвест» (по согласованию);

Шустикова Т.Г. – директор МП «Теплоплюс»;

Южаков А.С. – начальник Ординской эксплуатационной службы Кунгурского ЭУГХ Пермского районного филиала АО «Газпром Распределение Пермь» (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемый План организационно – технических мероприятий по пропуску весеннего половодья и паводков 2023 года на территории Ординского муниципального округа.

3. С 10 марта 2023 года запретить выход (выезд) людей на лед водоемов Ординского муниципального округа.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Ординского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности администрации муниципального округа Коновалова В.К.

И.п. главы муниципального округа                                                              У.А. Зотова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Ординского муниципального округа

от ____________ № _____

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья и паводков 2023 года

на территории Ординского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание аварийно-восстановительных бригад по предупреждению и ликвидации последствий размыва полотна дорог, разрушений мостов | до 10.03.2023 | Киселев В.П. – прораб Ашапского участка ЗАО «Кунгурская ПМК-2»; Грязных А.В. – мастер ДЭУ ООО «Спец Тех Сервис» Осетров Д.Ф. – генеральный директор ООО «Ордадоринвест» |
| 2 | Создание аварийно-технической бригады по предупреждению и ликвидации последствий аварий на объектах ЖКХ, обеспечение объектов водоснабжения необходимым запасом средств обеззараживания питьевой воды | до 10.03.2023 | Шустикова Т.Г. – директор МП «Теплоплюс» |
| 3 | Создание аварийно-ремонтной бригады по предупреждению и ликвидации последствий аварий на газовых сетях | до 10.03.2023 | Южаков А.С. - начальник Ординской эксплуатационной службы Кунгурского ЭУГХ Пермского районного филиала АО «Газпром Распределение Пермь» |
| 4 | Создание аварийно-ремонтной бригады по предупреждению и ликвидации последствий аварий на электросетях | до 10.03.2023 | Булатов А.М.- начальник Ординского РЭС производственного объединения КЭС филиала Пермэнерго ОАО «МРСК Урала» |
| 5 | Уточнение созданных на объектах жизнеобеспечения муниципального округа резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера с учетом рисков их возникновения на территории муниципального округа | до 10.03.2023 | Отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, руководители ОЭ |
| 6 | Обеспечение охраны общественного порядка, сохранности имущества граждан и объектов экономики | в период возникновения ЧС | Орлова Ю.А., - начальник отделения полиции (дислокация с.Орда) МО МВД России «Суксунский» |
| 7 | На территории муниципального округа произвести: -обследование технического состояния водосбросных сооружений, плотин и дамб; -определение возможных зон затопления и подтопления, в которые могут попасть жилые дома, производственные объекты; - составление плана отселения жителей, домашнего скота, определение мест для их рассредоточения (с подтопляемых территорий); - уточнение затороопасных участков на территории муниципального образования и планирование (при необходимости) комплекса мероприятий по ослаблению льда на данных участках | до 20.03.2023 | Территориальное управление, отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа |
| 8 | Организовать и провести работу по чернению льда на реках и водоемах, разлив которых угрожает подтоплению населенных пунктов | до 20.03.2023 | Территориальное управление, отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа |
| 9 | В целях недопущения заторов льда возле мостов произвести его распиловку | до 20.03.2023 | Территориальное управление, отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа |
| 10 | Произвести проверку и очистку водопропускных сооружений на территориях муниципального округа | до 20.03.2023 | Территориальное управление, отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа |
| 11 | Проведение работ по очистке водопропускных каналов, труб под автомобильными дорогами округа | до 20.03.2023 | Киселев В.П. – прораб Ашапского участка ЗАО «Кунгурская ПМК-2»; Грязных А.В. – мастер ДЭУ ООО «Спец Тех Сервис»; Осетров Д.Ф. – генеральный директор ООО «Ордадоринвест» |
| 12 | Произвести проверку и привести в технически исправное состояние запорные устройства ГТС пруда «Центральный» (с. Ашап) | до 20.03.2023 | Отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, начальник Ашапского отдела Территориального управления администрации Ординского муниципального округа |
| 13 | Подготовка пунктов временного размещения населения, материальных ценностей на случай эвакуации из зон затопления (подтопления) | март 2023 | Руководители ПВР округа |
| 14 | Организация проверок всех пунктов временного размещения населения, расположенных на территории муниципального округа. Проведение тренировок и учений с практическим их развертыванием | до 01.04.2023 | отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности |
| 15 | Выполнение инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, берегоукреплению | до 01.10.2023 | Территориальное управление, отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа |
| 16 | Профилактическая работа с населением о проведении противопаводковых мероприятий в населенных пунктах района, мерах безопасности при прохождении половодья | до 15.04.2023 | Территориальное управление, отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа, старосты населенных пунктов, сотрудники 99-ПСЧ 13 ПСО |
| 17 | Осуществление постоянного контроля за прохождением паводка, немедленное сообщение в ЕДДС округа об угрозе опасности для населения (тел 112) | в период паводка | Территориальное управление, отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа |
| 18 | Организация проверки готовности территории округа к паводку, готовности сил и средств к действиям по предназначению. | до 20.03.2023 | Отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности |
| 19 | Контроль за прохождением паводка в реке Тураевка в д. Павлово, за состоянием окружающей среды | в период паводка | Отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности |
| 20 | Обследование объектов размещения отходов в населенных пунктах округа | до активного половодья | Отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности |
| 21 | Информирование населения о паводковой обстановке через газету «Верный путь», сеть интернет, громкоговорящие устройства КДУ округа | в период паводка | Отдел по делам ГО, ЧС и экологической безопасности, отдел культуры, спорта и молодежной политики |