Контрольно-счетная палата Ординского муниципального округа представляет информацию о результатах проведенной проверки в муниципальном бюджетном учреждении национально-культурный центр «Ирень» по вопросу проверки целевого и эффективного использования субсидий, направленных на реализацию муниципальной программы в рамках приоритетных региональных проектов за 2021 год (ремонт Дома культуры с.Малый Ашап).

По результатам проверки составлен Акт от 28.03.2022г., протокол разногласий отсутствует.

В ходе проверки  рассматривались вопросы:

- исполнение условий заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджетов Пермского края и Ординского муниципального округа;

- выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидий;

- достижение показателей, установленных соглашениями, муниципальной программой, достоверности отчетной документации.

Общие сведения.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 №206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов» средства в сумме 1 336 000,0 рублей направлены на софинансирование расходов по муниципальной программе «Развитие культуры, спорта и молодежной политики», а именно на ремонт здания МБУ НКЦ «Ирень» с.Малый Ашап.

Финансирование мероприятий предусмотрено подпрограммой «Развитие культурной деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Ординского муниципального района от 02.10.2019 №722 (в редакции от  02.04.2021г.) в сумме 1 280 000,0 рублей, из них средства местного бюджета 320 000,0 рублей, средства бюджета Пермского края 960 000,0 рублей. В течение 2021 года объем средств, направленных на финансирование мероприятий уточнен до 1 336 000,0 рублей, в том числе средства бюджета Пермского края 801 600,0 рублей, средства бюджета Ординского муниципального округа 534 400,0 рублей.

1. Проверка соблюдения требований, установленных Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края.

Ремонт здания Дома культуры с.Малый Ашап в 2021 году проведен в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», утвержденного постановлением Правительства Пермского края  от  10.04.2015г. №206-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» является Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ординского муниципального округа. Заявка на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходов представлена в Министерство территориального развития 19.05.2021 года, согласно которой к софинансированию предложен объект «Ремонт здания Дома культуры с.Малый Ашап» с общим объемом средств на реализацию мероприятия (объекта) в размере 1 280,0 тыс.руб., в том числе средства бюджета Пермского края 960,0 тыс.руб.

Приказом Министерства территориального развития от 04.06.2021 №СЭД -53-01.02-337 утвержден объем средств бюджета Пермского края по объекту «Ремонт здания МБУ НКЦ «Ирень» (Дом культуры с. Малый Ашап) в сумме 960,0 тыс.руб.

Соглашение о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края заключено 21.06.2021г. №53-09.05-302 на сумму 1 280 000,0 рублей. К данному соглашению заключено три дополнительных соглашения:

- соглашением от 09.08.2021г. №53-09.05-304-1 уточнен объем бюджетных ассигнований до 1 068 800,0 рублей, в том числе: средства бюджета Пермского края 801 600,0 рублей (75%), средства  местного бюджета  в сумме 267 200,0 рублей (25%).

- соглашением от 29.12.2021г. №53-09.05-302-3 внесены изменения в показатели результативности использования субсидий на софинансирование муниципальных программ;

- соглашением о предоставление субсидии от 21.06.2021г. №53-09.05-302 установлены следующие значения показателей результативности: выполнение объемов работ по объекту (замена дверей -5 шт., замена окон - 50 шт., ремонт наружной стены – 2,2 м3) - 100%, соблюдение сроков выполнения работ по объекту  - 61 день;

- дополнительным соглашением от 29.12.2021г. №53-09.05-302-3 изменены значения показателей результативности использования субсидий на софинансирование муниципальных программ (ухудшены): замена окон – 50 шт., соблюдение сроков выполнения работ по объекту  - 15 день.

Дополнительное соглашение №53-09.05-302-3 между Министерством территориального развития Пермского края и Ординским муниципальным округом подписано 29.12.2021г. с целью уточнения значений показателей результативности, тогда как выполнение работ по ремонту здания МБУ НКЦ «Ирень» (Дом культуры с.Малый Ашап) по контрактам №1 от 14.12.2021г. и №2 от 16.12.2021г. произведено 24.12.2021г., а кассовый расход за выполненные работы произведен 29.12.2021г. (платежные поручения №29751, №29752, №29753, №29754).

Средства бюджета Пермского края в бюджет Ординского муниципального округа поступили 02.09.2021 года платежным поручением №846901 в сумме 801600,0 рублей, МБУ НКЦ «Ирень» открыты бюджетные назначения 06.09.2021года.

# Отчет о реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» предоставлен в Министерство территориального развития Пермского края 25.01.2022г. Отчет содержит данные об объеме оплаченных работ в сумме 1068,80 тыс.руб., из них: средства бюджета Пермского края 801,60 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования в сумме 267,20 тыс.руб. Выполнение показателей результативности (данные отчета) составило: выполнение объемов работ по объекту - 100% (замена окон 50 шт.), соблюдение сроков выполнения работ по объекту  - 11 дней.

Получение субсидии осуществлено при соблюдении установленных условий, установленных постановлением Правительства Пермского края  от  10.04.2015г. №206-п.

2. Проверка использования средств субсидий бюджета Пермского края на софинансирование муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики».

В целях приведения в нормативное состояние МБУ НКЦ «Ирень» с.Малый Ашап распоряжением администрации Ординского муниципального округа от 15.06.2021г. №138-р направлены субсидии на иные цели на проведение ремонтных работ в сумме 1 280 000,0 рублей. Распоряжением от 27.07.2021 г №65-р сумма субсидии на иные цели уточнена до 1 068 800,0 рублей, распоряжением от 07.12.2021г. №305-р объем средств субсидии на иные цели уточнен до 1 336 000,0 рублей, в том числе: средства местного бюджета в сумме 534 400,0 рублей, средства краевого бюджета в сумме 801 600,0 рублей. Объем средств местного бюджета увеличен на 267 200,0 рублей и составил 40% от общего объема расходов на проведение ремонта здания Дома культуры. Потребность в увеличении объема средств местного бюджета возникла в связи с расторжением ранее заключенного контракта по причине невыполнения обязательств со стороны подрядчика, произведена выплата аванса 25% от суммы контракта, согласно его условий.

В рамках ремонта здания МБУ НКЦ «Ирень» локально – сметным расчетом предусмотрено замена дверей и окон, ремонт наружной стены в Доме культуры с.Малый Ашап.

2.1. В соответствии со ст.78.1. БК РФ  и пункта 2.7. Порядка от 10.06.2021г. №724 между  отделом культуры администрации Ординского муниципального района и МБУ НКЦ «Ирень» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели от 16.06.2021г. №27. К данному соглашению заключено три дополнительных соглашения:

- дополнительным соглашением №1 от 22.07.2021г. уточнена сумма субсидий до 1068800,00 рублей и изменен график перечисления субсидий;

- дополнительным соглашением №2 от 23.07.2021г. внесены изменения в предмет соглашения на «Предоставление из бюджета Ординского муниципального округа в 2021 году Субсидий на ремонт здания МБУ НКЦ «Ирень» (Дом культуры с.Малый Ашап)»;

- дополнительным соглашением № 3 от 07.12.2021 г. уточнена сумма субсидии на 1336000 рублей и изменен график перечисления субсидий.

В рамках  проверки проведен анализ объёма предоставления субсидий, начиная от определения объема субсидий на иные цели до поступления средств на лицевой счет учреждения (представлен в таблице 1).

Таблица 1

| Наименование | Дата |
| --- | --- |
| Приказ Министерства территориального развития Пермского края «Об утверждении объемов на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» Ординского муниципального округа Пермского края №СЭД-53-01.02-337 | 04.06.2021г. |
| Соглашение о предоставлении субсидий и иные межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края №53-09.05-302 | 21.06.2021г. |
| Распоряжение администрации Ординского муниципального округа «О предоставлении субсидий на иные цели» №138-р (с изменениями от 27.07.2021г., 07.12.2021г.) | 15.06.2021г |
| Соглашение между учредителем и подведомственным муниципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели № 27 | 16.06.2021г. |
| Дата утверждения в Плане ФХД | 16.06.2021г. |
| Дата утверждения Плана – графика закупок товаров, работ, услуг | 17.06.2021г. |
| Дата поступления средств на лицевой счет | Краевой бюджет | 06.09.2021г. |
|  | Местный бюджет | 26.07.2021г. |
|  |  | 10.12.2021г. |

В результате проведенной проверки исполнения Соглашения между учредителем и подведомственным муниципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели установлено:

- нарушение условий, установленных Соглашением, в части соблюдения сроков перечисления субсидий на иные цели учредителем, а именно:

графиком перечисления субсидий (приложение 2 к соглашению от 16.06.2021г. №27)  установлены следующие сроки перечисления субсидий: средства местного бюджета в сумме 320000,0 рублей - 25.06.2021г., средства краевого бюджета в сумме 960000,0 рублей – 30.07.2021г.

Дополнительным соглашением №1 от 22.07.2021г. в график перечисления субсидий внесены изменения: срок перечисления субсидий за счет средств местного бюджета – 27.07.2021г.; за счет средств краевого бюджета  - 30.08.2021г.

Дополнительным соглашением №3 от 07.12.2021г. график перечисления субсидий изменен: за счет средств местного бюджета 25.06.2021г. в сумме 267200,0 рублей, 31.12.2021г. в сумме 267200,0 рублей; за счет средств краевого бюджета 30.07.2021г. в сумме 801600,0 рублей.

На лицевой счет МБУ НКЦ «Ирень» субсидии из местного бюджета поступили 26.07.2021г. в сумме 267200,0 рублей, т.е. через 22 рабочих дня после установленного срока в графике; средства краевого бюджета поступили 06.09.2021 г. в сумме 801600,0 рублей, т.е. через 28 рабочих дней после установленного графиком срока.

При переносе срока предоставления субсидий изменения в условия предоставления субсидий, определенные соглашением от 16.06.2021г. №27 не внесены.

Согласно п.4.2.2 Соглашения учредитель вправе принимать решение об изменении условий Соглашения на основании информации и предложений, направленных Учреждением с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения. Предложений со стороны учреждения  не поступало.

2.2. Проверка использования субсидии на ремонт здания МБУ НКЦ «Ирень» (Дом культуры с.Малый Ашап.

2.2.1. Проверка исполнения договорных обязательств по гражданско- правовому договору.

В целях реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние МБУ НКЦ «Ирень» (ремонт здания дома культуры с.Малый Ашап) администрацией учреждения заключен гражданско-правовой договор №2 от 12.07.2021г. с подрядной организацией.

Определение подрядчика осуществлено конкурентным способом путем проведения  открытого аукциона в электронной форме. Извещение о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте ЕИС Закупки 19.06.2021 года. Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Ординского муниципального округа Подрядчик признан победителем аукциона в электронной форме, с ценой контракта в размере 1 068 800,0 рублей (снижение от начальной (максимальной цены) контракта составило 211 200 рублей (16,5%).

В ходе проверки нарушений требований федерального закона №44 - ФЗ, в части осуществления закупок не установлено.

Согласно условиям договора №2 от 12.07.2021г. на выполнение работ по ремонту здания МБУ НКЦ «Ирень» (Дом культуры с. Малый Ашап) срок исполнения с момента подписания договора по 30.09.2021г. Оплата за выполненные работы осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет подрядчика: аванс в размере 25% от цены контракта в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта, окончательный расчет на основании акта о приемке выполненных работ в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта приемки.

Частичная оплата (аванс) по договору произведена на основании счета №4от 27.07.2021года в сумме 267200,0 рублей платежным поручением №15202 от 28.07.2021г.

В связи с тем, что по истечению сроков выполнения работ, указанных в гражданско-правовом договоре №2 от 12.07.2021г., подрядчик не приступил к выполнению работ по ремонту здания Дома культуры в с.Малый Ашап заказчиком (МБУ НКЦ «Ирень») 15.11.2021г. принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

04.10.2021г. Подрядчику направлено требование №13/1 о возврате оплаченной суммы аванса в сумме 267200,0 рублей.

17.11.2021г. Заказчиком направлено требование ПАО «Совкомбанк» об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в сумме 267200,0 рублей, однако ПАО «Совкомбанк» требование не удовлетворил, в связи с истечением срока действия Гарантии (срок действия банковской гарантии с 06.07.2021г. по 21.11.2021г. включительно). На момент проведения проверки МБУ НЦК «Ирень» ведет претензионную работу по возврату суммы уплаченного аванса.

2.2.2. Проверка исполнения обязательств по контракту.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МБУ НКЦ «Ирень» заключен контракт №1 от 14.12.2021г. на ремонт здания Дома культуры с.Малый Ашап с Подрядчиком, цена контракта 518800,00 рублей (замена окон на первом этаже). Срок выполнения работ согласно контракта 26.12.2021г. Фактически работы по ремонту здания выполнены 24.12.2021г. (акт о приемке выполненных работ №1 от 24.12.2021г.), оплата за выполненные работы произведена платежными поручениями: №29751 от 29.12.2021г. в сумме 389100,0 рублей, №29752 от 29.12.2021г. в сумме 129700,0 рублей.

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МБУ НКЦ «Ирень» заключен контракт №2 от 16.12.2021г. на проведение ремонта Дома культуры с.Малый Ашап (замена окон на втором этаже здания) с Подрядчиком, цена контракта 550000,00 рублей. Срок выполнения работ согласно условий контракта 26.12.2021г. Работы по ремонту здания фактически исполнены 24.12.2021г. (акт о приемке выполненных работ №1 от 24.12.2021г.), оплата за выполненные работы произведена платежными поручениями: №29753 от 29.12.2021г. в сумме 412500,0 рублей, №29754 от 29.12.2021г. в сумме 137500,0 рублей.

На основании акта об оказании услуг от 24.12.2021г. №836 в бухгалтерском учете отражены затраты на ремонт Дома культуры с.Малый Ашап, замена окон 1 этажа по счету 5 401.20 «Расходы текущего финансового года» в сумме 518800,00 рублей.

На основании акта об оказании услуг от 24.12.2021г. №837 в бухгалтерском учете отражены затраты на ремонт здания Дома культуры с.Малый Ашап, замена окон 2 этажа  по счету 5 401.20 «Расходы текущего финансового года» в сумме 550000,00 рублей.

Нарушений договорных обязательств не установлено.

3. Основные выводы:

Объем средств субсидий направленных на реализацию муниципальной программы в рамках приоритетных региональных проектов за 2021 год (ремонт здания МБУ НКЦ «Ирень» с.Малый Ашап) составил в сумме 1336000,0 рублей, из них средства краевого бюджета 801600,00 рублей и средства бюджета Ординского муниципального округа в сумме 534400,00 рублей.

Расходование средств субсидии на реализацию муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов осуществлено при соблюдении установленных условий и обеспечении требуемых объемов софинансирования за счет средств бюджета Ординского муниципального округа.

### В результате проверки использования средств субсидии установлено:

1. В нарушение п.4.1.2 Соглашения учредитель не обеспечил выполнения своих обязательств по перечислению субсидии на иные цели (нарушение сроков), что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.15.15.5 КоАП РФ.

### 2. Неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 267200,0 рублей в результате авансирования оказания услуг при недостижении необходимого результата.

Предложено:

Думе Ординского муниципального округа:

- информацию довести до депутатов Думы Ординского муниципального округа.

Администрации Ординского муниципального округа

- в целях повышения эффективности, результативности использования бюджетных средств проанализировать результаты контрольного мероприятия и принять меры по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков;

- принять меры к должностным лицам, допустившим нарушения, выявленные в результате проверки.