Контрольно-счетная палата Ординского муниципального района представляет информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия по вопросу исполнения муниципального контракта №0156300035114000179-0043718-03 на содержание муниципальных автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений на них в части содержания автомобильной дороги Орда-Ашап (от Орды до Кр.Ясыла) за период с 01.01.2015г. по 09.11.2015 года.

В ходе проверки рассматривались вопросы:

- Наличие утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования

местного значения (п.11 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ);

- Наличие муниципального правового акта, устанавливающего порядок содержания

и ремонта автомобильных дорог (п.2 ст.18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ);

- Соответствие сводной бюджетной росписи ассигнованиям, утвержденным

соответствующим решением Земского Собрания Ординского муниципального района  о бюджете на очередной  финансовый год и плановый период;

- Соблюдение правил расчета  размера  ассигнований  бюджета района и соответствие

выделенных ассигнований нормативам финансовых затрат на содержание  автомобильных  дорог  местного значения;

- Определение балансодержателя автомобильных дорог общего пользования. Учет

автомобильных дорог как отдельного объекта или имущественного комплекса у балансодержателя;

- Исполнение муниципального контракта за истекший период 2015 года.

Согласно статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257- ФЗ автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

- К собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и не общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения поселений, частных автомобильных дорог (ст.6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ). В Реестре муниципальной собственности Ординского муниципального района состоит на учете 22 муниципальных дороги, протяженность которых составляет 106693,5 км., балансовой стоимостью 208381766,1 руб. Однако постановлением администрации от 09.09.2013г. №602 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в количестве 20 объектов общей протяженностью 101483,5 км.

- Содержание и ремонт автомобильных дорог, согласно статей 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ, осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Порядок содержания и ремонта автомобильных утвержден Постановлением главы Ординского муниципального района от 19.07.2011 №246 «Об утверждении порядка содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог Ординского муниципального района».

- При заключении контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений перечень работ определен в соответствии с классификацией работ, утвержденных приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 №402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

1. Наличие утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования  местного значения (п.11 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ).

На основании Федерального Закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановлением главы Ординского муниципального района от 09.09.2013 №602 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ординского муниципального района. Общая протяженность 20 автомобильных дорог утверждена протяженностью 101483,5 км.

Проверкой установлено несоответствие утвержденного перечня (далее по тексту – Перечень), утвержденного постановлением администрации от 09.09.2013г. №602, Реестра муниципальной собственности (далее по тесту – Реестр) с техническими паспортами автомобильных дорог:

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Ашап-Михайловка» числится протяженностью 12000,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 13970,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Ашап - Щелканка» числится протяженностью 1029,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 3229,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Орда - Серкино»  числится протяженностью 2595,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 2885,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Ашап - Сосновка» числится протяженностью 6480,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 7800,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Красный Ясыл - Межовка» числится протяженностью 10190,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 11590,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Орда – Ашап- Малый Ашап» числится протяженностью 240,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 1201,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Орда - Подзуево» числится протяженностью 710,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права2545,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Орда -Журавлево» числится протяженностью 5860,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 7980,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Журавлево - Голухино» числится протяженностью 3300,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 4120,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Орда – Ашап- Верх-Кунгур» числится протяженностью 1700,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 2400,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Шляпники - Грызаны» числится протяженностью 8013,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 9063,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Губаны - Климиха» числится протяженностью1117,5 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 1726,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «СУН – Суда- Грибаны» числится протяженностью 2617,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 5067,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Орда - Ашап» числится протяженностью 28700,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 31950,0 м.;

- в Перечне и Реестре автомобильная дорога «Голдыри- Орда – Октябрьский - Курилово»  числится протяженностью 1230,0 метров, тогда как согласно технического паспорта и свидетельства о государственной регистрации права 1470,0 м.

В Перечне, утвержденном постановлением администрации от 09.09.2013г. №602 и Реестре муниципальной собственности отсутствуют дороги, за которыми оформлено право собственности Ординским муниципальным районом:

- автомобильная дорога «Кунгур-Ашап 038+787-049+350» протяженностью 10560 м (право собственности от 16.06.2015г.);

- автомобильная дорога «Кунгур-Ашап -Карьево» протяженностью 1462,0 м (право собственности от 02.07.2015г.);

- автомобильная дорога (подъезд к с.Вторые Ключики) протяженностью 727 м (право собственности от 12.05.2015г.);

- автомобильная дорога «Кунгур-Ашап 038+787-049+350» протяженностью 10560 м (право собственности от 16.06.2015г.);

- автомобильная дорога к с.Михино протяженностью 263 м (право собственности от 12.05.2015г.).

2. Соблюдение правил расчета размера ассигнований бюджета района и соответствие выделенных ассигнований нормативам финансовых затрат на содержание  автомобильных  дорог  местного значения.

Согласно статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257- ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. На уровне Ординского муниципального района нормативный правовой акт, утверждающий норматив финансовых затрат, утвержден Постановлениями главы Ординского муниципального района от 08.06.2011 №197. При заключении Муниципальных контрактов №0156300035114000170 от 30.12.2014 года и №0156300035114000179-0043718-03 от 09.02.2015 года по содержанию муниципальных автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений на 2015 год сумма ассигнований рассчитана исходя из норматива финансовых затрат.

На 2015 год решением Земского Собрания Ординского муниципального района от 22.12.2014 №20 «О бюджете Ординского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» по КБК расходов 0409 95 0 0002 на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожный фонд) запланировано средств в сумме 8642,54 тыс.руб. и на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 310,69 тыс.руб.

- В отчете об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года, утвержденного постановлением администрации от 15.10.2015 №250 кассовый расход на содержание автомобильных дорог составил в сумме 6335,50 тыс.руб. и на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 511,49 тыс.руб.

3. Соответствие классификации видов работ в соответствии с приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 №402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Виды работ соответствуют классификации, утвержденной приказом Минтранса РФ  от 16.11.2012 №402 и Муниципальному контракту №0156300035114000179-0043718-03  от 09.02.2015г. по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на 2015г.

4. Анализ муниципального контракта, заключенного по итогам аукциона на оказание услуг по содержанию дорог и мостовых сооружений на них.

4.1.  По результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от 16.01.2015 №0156300035114000179-2) Комитетом заключен муниципальный контракт от 09.02.2015г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них.  При заключении контрактов учтены дороги протяженностью 59622м., стоимость муниципального контракта определена на основании нормативного перечня работ по содержанию автодорог, дорожных сооружений составляет 3065685,15 рублей. Указанная цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта. Перечень видов работ по нормативному содержанию автодорог, являющийся Приложением №2 к муниципальному контракту, соответствует техническому заданию на выполнение работ, выставленному на аукцион при проведении процедуры размещения муниципального заказа. Приложение №2 контракта содержит информацию об общей стоимости содержания муниципальных дорог, которая разбита в разрезе зимнего и летнего содержания и величине протяженности муниципальных дорог подлежащих обслуживанию. Зимнее содержание дорог определено в сумме 1585223,71 рублей, летнее в сумме 1480461,44 рублей. Согласно ст.1 Контракта периодом зимнего содержания определен с 16 октября по 15 апреля, а летний период с 16 апреля по 15 октября включительно.

В нарушении п.6.9 Контракта Подрядчик заключил договор субподряда №44-15- сдо от 09.02.2015г. с ООО «Пермавтодор» на выполнение работ содержанию автомобильных дорог. Данным пунктом утверждено, что Подрядчик обязан уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций за 10 дней до подписания Контракта субподряда, изменения Заказчиком в Приложение №4 Контракта не внесены, отсюда Контрольно-счетная палата полагает, что Заказчик не был уведомлен надлежащим образом. Однако п.6.8 Контракта утверждено, что Подрядчик имеет право на привлечение других организаций только для выполнения единовременных работ, тогда как договором субподряда передан весь перечень работ по летнему и зимнему содержанию муниципальных автодорог.

В ходе проверки первичных документов установлено, что за период с 01.02. по 24.04.2015 подрядчику за выполненные работы в зимний период выплачено 941430,56 рублей. Тогда как данным пунктом работы приемки не подлежат при отсутствии исполнительной документации, а именно за вышеназванный период отсутствует ведомость учета объемов выполненных работ, не ведется помесячная разбивка средств по содержанию. Акты о приемке выполненных работ составлены без расшифровки по наименованиям работ. В результате чего не представляется возможным проверить достоверность объемов выполненных работ по зимнему содержанию.

Журнал производства работ по содержанию автомобильных дорог ведется в целом по лоту №2, который состоит из 19 муниципальных дорог общей протяженностью 59,622 км., вследствие этого отследить содержание по конкретному участку дороги не представляется возможным.

Проверкой установлено, что к муниципальному контракту не приложена дислокация дорожных знаков и перечень автобусных остановок и автопавильонов, хотя выполненные работы по указанным объектам выражаются в количественных и стоимостных показателях. В результате чего не представляется возможным проверить достоверность объемов выполненных работ.

4.2. Фактические объемы выполненных работ, отраженные в актах о приемке выполненных работ сверены с локальным ресурсным сметным расчетом. При этом выявлены следующие отклонения (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование работ, единица измерения | Номер позиции согласно приложения к контракту | Объем выполненных работ согласно актам о приемке | Объем выполненных согласно сметного расчета | Отклонение (гр.3-гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обочины: 59,622 км Ремонтная планировка легким а/грейдером за 1 проход по следу, км | 101072 | 182,95 | 125,5 | +57,45 Стоимость 27186,37 |
| Ремонтная планировка средним а/грейдером за 1 проход по следу, км | 101071 | 174,05 | 125,5 | +48,55 Стоимость 37413,788 |
| Ремонтная планировка прицепным а/грейдером за 1 проход по следу, км | 101073 | 57,1 | 125,5 | -68,4 Стоимость 16647,505 |
| Укрепление обочин ПГС, 100 м2 | 101090 | 41,48 | 47,06 | -5,58 Стоимость 61842,532 |
| ПГС, м3 |  | 216 | 593 | -377 |
| Окашивание травы вручную, 100 м2 | 101118 | 236,2 | 376,5 | -140,3 Стоимость 902,284 |
| Окашивание травы сенокосилкой, км | 101116 | 109,98 | 169,425 | -59,445 Стоимость 2708,8074 |
| Уборка мусора, км | 101119 | 183,15 | 219,625 | -36,475 Стоимость 7388,271 |
| Откосы: Уборка мусора, км | 201007 | 36,97 | 31,375 | +5,595 Стоимость 1489,891 |
| Разрубка кустарников 1 га | 704006 | 7,36 | 9,412 | -2,052 Стоимость 6861,0656 |
| а/бетонное покрытие 29,727: ямочный ремонт с разломкой при толщине до 50 мм и площадью ремонтируемого участка в одном месте до 1 кв.м, 100 м2 | расчет | 8,65 | 4,56 | +4,09 Стоимость 337336,9385 |
| А/бетон, т |  | 24,51 | 56 | -31,49 |
| Битум, т |  | 0,07 | 0,165 | -0,095 |
| Укатка самоходными катками весом до 8-10 тн, 100 м2 | 203022 | 5,04 | 4,56 | +0,48 Стоимость 5898,9672 |
| Заделка трещин и швов с применением ручного заливщика швов, 100 м | 203032 | 81,28 | 241,758 | -160,478 Стоимость 81366,9696 |
| Битум, т |  | 2,41 | 28,232 | -25,822 |
| Уборка различных предметов и мусора, км | 2011007 | 125,03 | 134,31 | -9,28 Стоимость 5043,7102 |
| Покрытие переходного типа 29,895 км: ямочный ремонт,100 м2 | 206002 | 19,41 | 36,41 | -17 Стоимость 21368,469 |
| Ремонтное профилирование а/грейдером, км | 206012 | 156,12 | 62,409 | +93,711 Стоимость 43082,8752 |
| Ремонтное профилирование прицепным грейдером, км | 206020 | 124,2 | 20,803 | +103,397 Стоимость 47264,31 |
| Уборка мусора, км | 201007 | 23,64 | 20,803 | +2,837 Стоимость 953,6376 |
| Трубы: очистка трубы от грязи и наносов, 1 м | 302003 | 309,16 | 799 | -489,84 Стоимость 3938,6984 |
| Откидывание грунта при очистке, 1 м3 | 302005 | 23,65 | 61,1 | -37,45 Стоимость 301,301 |
| Скашивание трав у выходного и входного огол., 100 м2 | 302002 | 5,48 | 9,4 | -3,92 Стоимость 62,9104 |
| Сигнальные столбики 117 шт: установка недостающих и замена старых сигн. Столбиков, шт. | 402005 | 105,85 | 5,85 | +100 Стоимость 12109,24 |
| Очистка столбика от пыли и грязи, 100 шт | 402014 | 1,17 | 1,17 | 0 Стоимость 166,14 |
| Окраска, шт | 402015 | 117 | 117 | 0 Стоимость 2929,68 |
| Криволинейный брус 2,395 км: замена отд.элементов метал.барьерного ограждения, 100 м | 403017 | 0,6 | 1,198 | -0,598 Стоимость 26716,152 |
| Очистка мет.бруса от грязи щеткой,100 м | 403022 | 68,2 | 23,95 | +44,25 Стоимость 2384,954 |
| Очистка бруса с машины из шланга,100м | 403024 | 50,9 | 23,95 | +26,95 Стоимость 9859,839 |
| Нанесение вертикальной разметки, 10 м | 403020 | 171,5 | 239,5 | -68 Стоимость 14930,79 |
| Заготовка вех, 100 шт | 501091 | 2,12 | 2,12 | 0 Стоимость 1773,7616 |
| Установка указательных вех и уборка,100шт | 501092 | 2,12 | 2,12 | 0 Стоимость 45,3256 |
| Наклейка катафотов из с/о пленки, 100ц | 401033 | 3,14 | 1,28 | +1,86 Стоимость 537,9448 |
| Автобусные остановки 4 шт: уборка территории летом, 100 м2 | 404002 | 4,45 | 4,8 | -0,35 Стоимость 179,513 |
| Автопавильоны 3 шт: уборка а/павильонов летом, 100 м2 | 404005 | 5,44 | 9 | -3,56 Стоимость 219,4496 |
| Дорожные знаки 264 шт: замена знака (снятие и установка), 1 зн | 401042 | 5,28 | 5,28 | 0 Стоимость 4276,1136 |
| Ремонт основания знака, 1 зн | 401040 | 5,28 | 5,28 | 0 Стоимость 47,4144 |
| Окраска стойки, 1 зн | 401025 | 101 | 264 | -163 Стоимость 1497,83 |
| Чистка и мойка знаков летом, 1 зн | 401054 | 319,99 | 264 | -55,99 Стоимость 1900,7406 |
| Съезды, 94 шт: уборка мусора, км | 201007 | 12,49 | 14,1 | -1,61 Стоимость 503,8466 |
|  |  |  |  | Итого стоимость 707771,0663 рублей, в т.ч. з/пл 118442,9 |

Согласно представленных к проверке первичных документов за проведение работ по летнему содержанию муниципальных автодорог и дорожных сооружений Подрядчиком предъявлено к оплате на сумму 1 480 419,36 рублей.

Комитетом за весь летний период (с 16.04.2015 по 15.10.2015) оплачено в полном объеме в сумме 1480419,36 рублей по платежным документам:

- заявка на оплату расходов №190 от 29.05.2015 в сумме 125866,15 рублей, из них за летнее содержание 74020,97 рублей за апрель;

- заявка на оплату расходов №212 от 10.06.2015 в сумме 355300,65 рублей за май;

- заявка на оплату расходов №297 от 21.07.2015 в сумме 484097,13 рублей за июнь;

- заявка на оплату расходов №362 от 01.09.2015 в сумме 245749,61 рублей за июль;

- заявка на оплату расходов №384 от 10.09.2015 в сумме 156924,45 рублей за август;

- заявка на оплату расходов №480 от 19.10.2015 в сумме 133237,74 рублей за сентябрь

- заявка на оплату расходов №510 от 09.11.2015 в сумме 90910,16 рублей, из них за летнее содержание 31088,81 за октябрь.

Однако, согласно произведенного расчета Контрольно-счетной палатой сумма средств за содержание автомобильных дорог в летний период согласно анализа данных таблицы №2 составила 707771,0663 рублей, в т.ч. з/плата 118442,9 рублей + накладные расходы (110*0,94% от ФОТ) 122469,96 рублей + плановые накопления (50% от ФОТ) 59221,45 рублей = 889462,5 рублей + прочие расходы (2,5%) 22236,6 рублей = 911699,1 рублей + индекс инфляции (1,207875*1,047) 1,264645= 1152975,7 рублей * понижающий коэффициент 0,995 = 1147210,8 рублей + НДС (18%) 206497,95 рублей = 1353708,75 рублей. В ходе расчета Контрольно-счетная палата сверила объемы выполненных работ в представленных актах выполненных работ (КС-2) Подрядчика и объем заявленных работ Заказчиком согласно Приложения №2 к муниципальному контракту.

Проверка показала, что стоимость работ в сумме 126 710,61 рублей (факт Подрядчика 1480419,36 рублей – расчет КСП 1353708,75 рублей) включена в акты о приемке выполненных работ неправомерно.

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что подрядчиком нарушено положение пункта 1.1. статьи 95  Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части изменения условий контракта. Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом. Так п.3.2. Контракта предусмотрено, что объемы выполняемых работ по заданию Заказчика могут быть снижены и выполняться в ином периоде в рамках цены данного контракта, однако данного распоряжения со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не поступало. Так в результате изменения объемов работ в натуральных показателях по некоторым позициям муниципального контракта из бюджета Ординского муниципального района переплачено 252 677,3 рублей, из них по позициям:

- 101072 - переплата 8537,07 рублей;    101071 – переплата 10436,308 рублей;

- 201007 – переплата 225,481 рублей;   ямочный ремонт – переплата 159503,8 рублей;

- 203022 – переплата 561,8 рублей;      206012 – переплата 25860,5 рублей

- 206020 – переплата 39347,7 рублей;  201007 – переплата 114,4 рублей

- 402005 – переплата 11440,0 рублей;  403022 – переплата 1547,4 рублей

- 403024 – переплата 5220,5 рублей;    401033 – переплата 318,6 рублей.

4.3. Производство работ по содержанию автомобильных дорог подтверждено журналом, проверка которого выявила следующие нарушения:

-  в журнале отсутствуют отметки и замечания проверяющих и контролирующих лиц, тогда как а адрес Подрядчика направлены Представления об устранении нарушений;

- в нарушении п.6.19. Контракта заполнение журнала производства работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется не ежедневно. Отсюда следует, что содержание дорог в дни, не отмеченные в журнале, не производилось. Так, в мае 2015 нет записей за 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,30. В мае работы отмечены за 9 дней из 31 календарных дней. В июне работы отмечены за 12 дней из 30 календарных дней. В июле работы отмечены за 12 дней из 31 календарных дней. В августе работы отмечены за 14 дней из 31 календарных дней. В сентябре работы отмечены за 12 дней из 30 календарных дней. За период с 01.10. по 22.10 отмечено 6 дней работы.

- в нарушении п.2.1.6. Контракта подрядчиком не ведется (не представлен к ходе проверки) «Журнал технадзора за сохранностью автомобильных дорог».

Предоставленные к проверке акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат в денежном выражении совпадают между собой. Поскольку помесячная разбивка средств на содержание муниципальных автомобильных дорог приложения №3 к Контракту не производится, в связи с этим осуществлена выборочная сверка объемов выполненных работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ, и указанных в журналах производства работ по содержанию автомобильных дорог, за отдельные месяцы.

В результате выборочной проверки по содержанию дорог в летний период выявлено следующее:

1. В акты о приемке выполненных работ, принятых к оплате за конкретный месяц, включены работы, которые отсутствуют в журналах производства работ по содержанию автомобильных дорог за тот же месяц (таблица 2):

Таблица 2

| Наименование работ согласно актам о приемке, единица измерения | Наименование работ согласно журнала производства работ, единица измерения | Отклонение |
| --- | --- | --- |
| Июнь (с 25.05-24.06.2015): - Ремонтное профилирование а\грейдером - 118,20 км; - ямочный ремонт -3,54 кв.м; - уборка а/павильона – 1,5 кв.м.; - уборка мусора – 59,00 км; - ремонтная планировка легким а/грейдером – 59 км - укрепление обочин ПГС – 4,кв.м - установка и замена сигн.столбиков – 100 шт. - криволинейный брус ( очистка -27,3 м, наклейка катафотов из с/о пленки 1,6 ц) - чистка и мойка знаков летом – 56 шт | Июнь (с 25.05-24.06.2015 - Ремонтное профилирование п/части и обочин 91,244 км; - ямочный ремонт (горячим бетоном, струйно-эмульсионным методом) – 1,145 кв.м; - очистка а/павильонов и посадочных площадок 4,5 кв.м; - уборка мусора с п/частей и обочин -23 км; - отсутствует - отсутствует - отсутствует (правка дорожных знаков 36 шт) - отсутствует (замена катафотов 50 шт.) - отсутствует Скашивание травы вручную на обочинах 2472 кв.м Скашивание травы мех.способом – 59,622 км Вся протяженность муниципальных дорог 59,622 км по контракту | - 26,956 - 2,395 +3,0 -36,0 ОПЛАТА 484097,13 рублей |
| Июль (с 25.06.- по 24.06.2015): - окашивание травы вручную 122,20 кв.м - Скашивание травы мех.способом – 54,9 км - очистка а/павильонов и посадочных площадок 0,31 кв.м; - уборка мусора – 40,32 км; - ямочный ремонт -100,00 кв.м; - ремонтная планировка легким а/грейдером –21,1 км - очистка мет.бруса от грязи щеткой 16,95 м - очистка бруса с машины из шланга 16,95 - нанесение вертикальной разметки 171,50 -окраска стойки 101,0 зн - укрепление обочин ПГС- 2,4 | Июль (с 25.06.- по 24.06.2015): - окашивание травы вручную на обочинах 2860 кв.м - Скашивание травы мех.способом – 59,622 км - очистка а/павильонов и посадочных площадок 0,25 кв.м; - уборка мусора – 8,0 км; - ямочный ремонт -656,0 кв.м; - ремонтное профилирование п/части и обочин 123,244 км; - отсутствует - отсутствует -отсутствует - отсутствует - отсутствует - замена катафотов 50 шт - замена мет.бруса 4 м | +2737,8 +4,722 - 0,06 -32,32 +556,0 ОПЛАТА 245749,61 рублей |
| Август (с 25.07-24.08.2015) - окашивание травы вручную 114,0 кв.м - Скашивание травы мех.способом – 55,08 км - уборка мусора – 34,31 км; - ремонтная планировка легким а/грейдером –18,0 км - ямочный ремонт 2,11 - укрепление обочин ПГС - очистка а/павильонов от мусора - замена элемента бардюрного ограждения | Август (с 25.07-24.08.2015) - окашивание травы вручную 2710,0 кв.м - Скашивание травы мех.способом – 59,622 км - уборка мусора – 10,0 км; - ремонтное профилирование п/части и обочин 119,244 км; - ямочный ремонт 364 кв.м. - укрепление обочин ПГС 90 кв.м. - очистка а/павильонов от мусора 250 кв.м - замена элемента бардюрного ограждения 8м | +4,54 -24,31 ОПЛАТА 156924,45 рублей |
| Сентябрь (с 25.08.- 24.09.20015): - уборка мусора – 44,05 км; - ямочный ремонт 10,77 - ремонтная планировка легким а/грейдером –20,5 км - очистка а/павильонов от мусора 1,23 - очистка катафотов б/ограждения - скашивание травы мех.способом - чистка и мойка дорожных знаков | Сентябрь (с 25.08.- 24.09.20015): - уборка мусора – 43,0 км; - ямочный ремонт 372,5 ремонтное профилирование п/части и обочин 119,24 км; - очистка а/павильонов от мусора 250 кв.м - очистка катафотов б/ограждения 1060 шт - скашивание травы мех.способом – 59,622 км - чистка и мойка дорожных знаков 41 шт | -1,05 ОПЛАТА 133237,74 рублей |
| Октябрь (с 25.09. – 24.10.2015): - ремонтная планировка легким а/грейдером - очистка проезжей части и обочин от снега механическим способом - очистка дорожных знаков от снега - восстановление обочин ПГС - обработка проезжей части ПГМ | Октябрь (с 25.09. – 24.10.2015): - ремонтное профилирование п/части и обочин 59,622 км; - очистка проезжей части и обочин от снега механическим способом 237,622 км - очистка дорожных знаков от снега 80 шт - восстановление обочин ПГС 360,0 кв.м - обработка проезжей части ПГМ 250000 кв.м | Выставлен счет на оплату в сумме 31088,81 рублей |

4.4. Проверка исполнения Комитетом условий муниципального контракта показала следующее:

- за проверяемый период 08.05.2015 и 14.05.2015 Комитетом имущественных

и земельных отношений проведено весеннее - летнее обследование муниципальных дорог совместно с представителями подрядчика и инспектора дорожного надзора отделения полиции ГИБДД МВД РФ на предмет выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, по результатам которого подрядчикам предложено устранить выявленные недостатки по содержанию дорог в установленные сроки. Тогда как пунктом 5.4 Контракта установлено, что промежуточная приемка работ по нормативному содержанию осуществляется Заказчиком не реже 2 раз в месяц путем оценки уровня содержания в соответствии с требованиями Технического задания.

Обследованием установлена необходимость проведения подсыпки обочин и их грейдирование; засыпка ям и вздутий дорожного полотна; скос травы и вырубка кустарников. В отношении подрядчика ООО «СМУ №34» в целях устранения нарушений выполнения муниципального контракта №0156300035114000179-0043718-03 Комитетом направлено предписание от 28.09.2015г. об устранении недостатков. В ответ на предписание подрядчиком направлена письменная информация от 12.10.2015г. о том, что работы будут выполнены после наступления благоприятных погодный условий. Комитет не воспользовался положениями п.5.4 муниципального контракта, которым предусмотрено при наличии замечаний к качеству содержания дорог и при не устранении их вовремя снятие принятого к оплате объема работ текущего месяца в размере 10% без последующего возврата.

- В нарушении пп.5.2 п.5 Контракта приказом КИЗо не назначено

уполномоченное лицо по контролю за уровнем содержания автомобильных дорог в соответствии с требованием Технического задания (Приложение №1), поэтому Контрольно-счетная палата полагает, что контроль качества и оценка фактически выполненных объемов работ в соответствии с ГОСТ, СНИП и Техническим заданием не проводится.

- В нарушении пп.6.18 Контракта подрядчиком не установлены в начале и

конце обслуживаемого участка информационные щиты со сведениями об участке дорог, номерами телефонов для оперативной связи.

- В нарушении пп.5.15 Контракта в период производства работ по текущему

ремонту автомобильной дороги «Орда-Ашап» с 3,950 по 3,999 км, с 6,550 по 6,600 км (сплошное перекрытие 99м) объемы работ по летнему содержанию с 29.06.2015 по 14.07.2015 на данном участке не исключены. Тогда как, согласно данного пункта исключаемые виды работ должны быть определены и подтверждены составлением Трехстороннего акта передачи участка дороги на содержание в период проводимого ремонта участка автодороги.

- В нарушении пункта 6.28 муниципального контракта подрядчиком не

представлялись: таблица состояния аварийности на автомобильных дорогах, заверенная в органах ГИБДД до 5-ого числа после отчетного периода (квартальный); сведения о проводимых работах (плановых) и участках с ограничением проезда (ежедневно); п.6.17 Контракта «Журнал технического надзора за сохранностью автомобильных дорог».

Комитетом не предпринимались меры по принуждению подрядчика к  составлению указанных документов.

- В нарушении пункта 6.29 муниципального контракта Комитет как Заказчик

не производил ежеквартальную сверку объемов выполненных работ. Акты сверок, которые должны быть подписаны обеими сторонами, к проверке не представлены.

Выводы:

В результате проведенной проверки по вопросу исполнения муниципального контракта №0156300035114000179-0043718-03 на содержание муниципальных автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений на них в части содержания автомобильной дороги Орда-Ашап (от Орды до Кр.Ясыла) за период с 01.01.2015г. по 09.11.2015 года установлено:

- Журнал производства работ по содержанию автомобильных дорог ведется в

целом по лоту №2, который состоит из 19 муниципальных дорог общей протяженностью 59,622 км., вследствие этого отследить содержание по конкретному участку дороги не представляется возможным.

- Муниципальный контракт по содержанию муниципальных дорог, мостов и

дорожных сооружений на них, заключен по результатам открытого аукциона с ООО «строительно-монтажное управление №34». Срок действия контракта с 01.02.2015 по 31.12.2015г. Стоимость контракта 3 065 685,15 рублей.

- Перечень видов работ по нормативному содержанию автодорог

соответствует техническому заданию на выполнение работ, выставленному на открытый аукцион при проведении процедуры размещения муниципального заказа.

- Проверкой установлено несоответствие утвержденного Перечня,

утвержденного постановлением администрации от 09.09.2013г. №602, Реестра муниципальной собственности с техническими паспортами автомобильных дорог. В Перечне и Реестре муниципальной собственности отсутствует часть дорог, за которыми оформлено право собственности Ординским муниципальным районом.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что Комитетом не в полной мере осуществляется учет автомобильных дорог как отдельных объектов путем занесения их в реестр муниципальной собственности.

- К муниципальному контракту не приложена дислокация дорожных знаков и

перечень автобусных остановок и автопавильонов.

- Представленная к проверке исполнительная и производственно-техническая документация оформлена с нарушениями:

- в журнале отсутствуют отметки и замечания проверяющих и контролирующих лиц, тогда как а адрес Подрядчика направлены Представления об устранении нарушений;

- заполнение журнала производства работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется не ежедневно. Отсюда следует, что содержание дорог в дни, не отмеченные в журнале, не производилось;

- подрядчиком не ведется (не представлен к ходе проверки) «Журнал технадзора за сохранностью автомобильных дорог»;

- помесячная разбивка средств на содержание муниципальных автомобильных дорог не производится;

- в акты о приемке выполненных работ, принятых к оплате за конкретный месяц, включены работы, которые отсутствуют в журналах производства работ по содержанию автомобильных дорог за тот же месяц.

- Проверкой установлено отклонение фактически выполненных объемов

работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ, от аналогичных данных локального ресурсного сметного расчета. В результате чего, что стоимость работ в сумме 126 710,61 рублей включена в акты о приемке выполненных работ неправомерно.

- Подрядчиком нарушено положение пункта 1.1. статьи 95  Федерального

Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части изменения условий контракта. Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом. Так п.3.2. Контракта предусмотрено, что объемы выполняемых работ по заданию Заказчика могут быть снижены и выполняться в ином периоде в рамках цены данного контракта, однако данного распоряжения со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не поступало. Так в результате изменения объемов работ в натуральных показателях по некоторым позициям муниципального контракта из бюджета Ординского муниципального района переплачено 252 677,30 рублей.

- В нарушении п.6.9 Контракта Подрядчик заключил договор субподряда

№44-15-сдо от 09.02.2015г. с ООО «Пермавтодор» на выполнение работ содержанию автомобильных дорог. Данным пунктом утверждено, что Подрядчик обязан уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций за 10 дней до подписания Контракта субподряда, изменения Заказчиком в Приложение №4 Контракта не внесены, отсюда Контрольно-счетная палата полагает, что Заказчик не был уведомлен надлежащим образом. Пунктом 6.8 Контракта утверждено, что Подрядчик имеет право на привлечение других организаций только для выполнения единовременных работ, тогда как договором субподряда передан весь перечень работ по летнему и зимнему содержанию муниципальных автодорог.

- В ходе проверки первичных документов установлено, что за период с 01.02.

по 24.04. подрядчику за выполненные работы в зимний период выплачено 941430,56 рублей. Тогда как данным пунктом работы приемки не подлежат при отсутствии исполнительной документации, а именно за вышеназванный период отсутствует ведомость учета объемов выполненных работ, не ведется помесячная разбивка средств по содержанию. Акты о приемке выполненных работ составлены без расшифровки по наименованиям работ. В результате чего не представляется возможным проверить достоверность объемов выполненных работ по зимнему содержанию.

- Проверка исполнения Комитетом условий муниципального контракта

(п.2.5.4. Акта проверки) показала, что фактически в проверяемом периоде контроль содержания муниципальных дорог, включенных в Перечень муниципальных дорог, закрепленных за подрядчиком (приложение №1 к муниципальному контракту), не осуществлялся.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что Комитет должным образом не исполнял свои обязанности по контролю реализации муниципального контракта. Заказчик не воспользовался положениями п.5.4 муниципального контракта, которым предусмотрено при наличии замечаний к качеству содержания дорог и при не устранении их вовремя снятие принятого к оплате объема работ текущего месяца в размере 10% без последующего возврата.

Предложения:

Земскому Собранию Ординского муниципального района:

- информацию довести до депутатов Земского Собрания ОМР.

Администрации Ординского муниципального района:

- обсудить результаты проверки на совещании с руководителями бюджетных учреждений;

- обеспечить надлежащий контроль за своевременностью внесения соответствующих изменений в Реестр муниципальной собственности за 2015 год;

- принять меры по недопущению впредь недостатков в ведении Реестра муниципальной собственности;

- принимать своевременные и действенные меры к недопущению, и необоснованных расходов;

- поставить на контроль вопрос о восстановлении средств в бюджет Ординского муниципального района Комитетом имущественных и земельных отношений, неправомерно оплаченных Подрядчику в сумме 126 710,61 рублей.

- усилить контроль за действиями Подрядчика при проведение работ по зимнему содержанию муниципальных автодорог;

- привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

О принятых мерах сообщить в адрес Контрольно-счетной палаты в срок до 23.11.2015г.

Председатель  КСП:                                                                           Л.Н.Трясцина